**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

ООО «ИЦМК»

| № п/п | Поручения | Мероприятия по исполнению | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение лицензии ФСБ для работы с РКС |  | 31.05.2018г. | Ганиев З., Кандаурова Б. |
| 2. | Получение лицензии ВИВТ |  | 31.08.2018г. | Ганиев З., Кандаурова Б., Брянда О. |
| 3. | Подача патентов от ИЦМК | 3.1. Патент «Устройство преобразования энергии ионосферы для электропитания микроспутников» | 31.03.2018г. | Ганиев З., Чёлушкина Т. |
| 3.2. Патент «Устройство пространственной ориентации микроспутника с применением механизма с изменением момента инерции» | 30.06.2018г. | ??? |
| 3.3. Патент «Устройство пространственной ориентации микроспутника с использованием магнитных полей при движении по орбите в ионосфере» | 30.06.2018г | ??? |
|  |  |  |  |  |
| 3.4.Патент «Солнечная батарея веерного типа цилиндрической формы с интегральным использованием фотопреобразования на зеркальных металлических электродах» | 30.09.2018г. | ??? |
| 3.5.Патент«Асинхронный ионный двигатель для микроспутников» | 30.09.2018г. | ??? |
| 3.6.Патент «Цифровые активные фазированные антенные решётки на базе стаи микроспутников с применением сверхрегенеративных приемопередающих устройств» | 31.12.2018г. | ??? |
| 4. | Заключение контракта с АО «Авангард» |  | 31.03.2018 | Ганиев З.,Михайлов А. |
| 5. | Определение рынка сбыта и продаж измерительных услуг |  | ??? | Ганиев З., Михайлов А., Гайдай И. |
| 6. | Организация проектного управления в Битрикс |  | 05.03.2018 | Ганиев З., Яхьяев Р. |
| 7. | Организация телефонии и CRM в Битрикс |  | 07.03.2018 | Ганиев З., Яхьяев Р. |
| 8. | Подача заявки для участия в «Старт-1» | 8.1.Регистрация в системе подачи заявки | 02.03.2018 | Ганиев З., Кардашова Г. |
| 8.2.Заполнение заявки:  8.2.1 Бизнес- план, показателей МИП  8.2.2 Техническая часть | 12.03.2018 | Ганиев З., Кардашова Г. Михайлов А. |
| 8.3.Получение выписки ЕГРЮЛ | 13.03.2018 | Ганиев З.А. |
| 8.4.Создание файлов заявки, завершение подготовки | 14.03.2018 | Гаджиев Х.М. (предполагаемый руководитель НИР) Ганиев З., Кардашова Г. Михайлов А. |
| 9. | Получение статуса участника проекта  «Сколково» |  | ??? | Ганиев З., Куликов И.,  Михайлов А.,  Николашин А. |
| 10. | Получение децимального номера |  | ??? | Ганиев З, Игнатова Е.,Кандаурова Б. |
| 11. | Получение сертификата СМК |  | 30.04.2018 | Ганиев З, Игнатова Е.,Кандаурова Б. |